BÁO CÁO TÓM TẮT KIỂM THỬ MẪU

Giới thiệu: Báo cáo tổng kết này bao gồm việc xác minh rằng FILE EXPLORER sẽ thực hiện đúng các chức năng quản lý tệp và thư mục cơ bản (mở, tạo mới, đổi tên, sao chép/di chuyển, xóa, tìm kiếm, đóng/thoát).

Mục kiểm thử: Ứng dụng FILE EXPLORER (Windows 10/11)

Tài liệu tham khảo: Kế hoạch kiểm thử File Explorer, Trường hợp kiểm thử File Explorer, Kết quả kiểm thử File Explorer

Tóm tắt Kiểm Thử

a) Thông tin Trường hợp Kiểm Thử:

- Số trường hợp kiểm thử dự kiến: 20

- Số trường hợp kiểm thử đã triển khai: 18

- Số trường hợp kiểm thử đã thực hiện: 16

- Số trường hợp kiểm thử thành công: 14

- Số trường hợp kiểm thử thất bại: 2

- Số trường hợp kiểm thử đang chờ xử lý: 4

b) Thông tin Báo Cáo Lỗi:

- Tổng số lỗi phát hiện: 5

- Số lỗi phát hiện trong kiểm thử chức năng: 3

- Số lỗi phát hiện trong chu trình kiểm thử hồi quy 1: 1

- Số lỗi phát hiện trong chu trình kiểm thử hồi quy 2: 1